КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ “РЯТУВАЛЬНИК”» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

вул. Дванадцятого Квітня, 12, м. Харків, тел./факс (057) 725-84-54,

E-mail: ryatuvalnik@ryatuvalnik.com.ua, сайт https://ryatuvalnik.com.ua/

код ЄДРПОУ 24480983

НАКАЗ

| 23.04.2024 | Харків | № 46 |
| --- | --- | --- |

Про підготовку теплового

господарства до роботи у 2024/2025 навчальному році

На підставі «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж» затверджених Міністерством палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71 (зі змінами наказ № 183 від 27.03.2015).

НАКАЗУЮ:

1. Заступнику начальника ліцею з матеріально – технічно забезпечення Портяннікову І.В.:

1.1. Скласти дефектні акти за результатами огляду технічного стану теплового господарства.

До 30.06.2024

1.2. Скласти і затвердити організаційно-технічні плани підготовки теплового господарства з визначення відповідальних осіб за їх виконання (додаток 1).

До 30.06.2024

1.3. Розробити і затвердити графіки проведення профілактичний робіт по тепловому господарству (додаток 2).

До 30.06.2024

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник ліцею                                                           Сергій ФОРОСТОВЕЦЬ

Анастасія Дановська, 725-84-54

Додаток 1 до наказу

від 23.04.2024 № 46

| ПОГОДЖУЮ Начальник Індустріального КП «ХТС» _________ Олексій БРИЛЬОВ |  | ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник ліцею _________ Сергій ФОРОСТОВЕЦЬ |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

підготовки теплового господарства комунального закладу «Харківський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ²Рятувальник²» Харківської обласної ради

до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 навчального року

| № з/п | Заходи | Дата | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Виконання заміру діаметру сопла елеватору у присутності інспектора | 21.06.2024 | Портянніков І.В. |
| 2. | Повірка манометрів | 12.07.2024 | Портянніков І.В. |
| 3. | Перевірка герметизації теплового вводу | 05.08.2024 | Портянніков І.В. |
| 4. | Промивка системи опалення. | 05.08.2024 | Портянніков І.В. |
| 5. | Виконання гідравлічних випробувань системи опалення. | 05.08.2024 | Портянніков І.В. |
| 6. | Опломбування системи опалення. | 19.08.2024 | Портянніков І.В. |
| 7. | Забезпечення теплового господарства технічною документацією. | 31.08.2024 | Портянніков І.В. |

Заступник начальника ліцею з

матеріально – технічно забезпечення                                     Ігор ПОРТЯННІКОВ

Додаток 2 до наказу

від 23.04.2024 № 46

| ПОГОДЖУЮ Начальник Індустріального КП «ХТС» _________ Олексій БРИЛЬОВ |  | ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник ліцею _________ Сергій ФОРОСТОВЕЦЬ |
| --- | --- | --- |

ГРАФІК

проведення профілактичний робіт по тепловому господарству

у 2024 році

| № з/п | Заходи | Дата | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Відключення подачі теплоносія та холодної води на водонагрівач | 03.06.2024 | Портянніков І.В. |
| 2. | Розкриття та очищення грязьовиків | 17.06.2024 | Портянніков І.В. |
| 3. | Проведення огляду запірної арматури, з'єднань, трубопроводів, конвекторів | 17.06.2024 | Портянніков І.В. |

Заступник начальника ліцею з

матеріально – технічно забезпечення                                     Ігор ПОРТЯННІКОВ